Sonda Lyze

Mapeamento de tarefas

Uso do sistema por multiplos clientes

# 1. Resumo

Outro setor da Sonda poderá usar o Sonda Lyze com as mesmas telas e funcionalidades, sem enxergar nenhum dado do setor atual. Cada setor terá o próprio ambiente: endereço, banco de dados, login e administrador. Os dois ambientes rodam o mesmo sistema, então uma melhoria feita uma vez chega aos dois.

O que pode variar de um setor para outro (códigos de resolução, filtros de contagem, de-paras e regras de validação) ficam em telas de configuração.

| a partir de US$ 10/mês | 10 a 30 dias úteis |
| --- | --- |
| Custo adicional de infraestrutura (cenário recomendado) | Esforço único de implantação, conforme a origem dos dados |

# 2. Como vai funcionar

## 2.1 Visão geral

Hoje existe um ambiente. Com a separação, passam a existir dois ambientes independentes, alimentados pelo mesmo sistema:

| Sistema Sonda Lyze um único código, mantido por uma equipe |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▼ |  | ▼ |
| Setor atual endereço próprio |  | Setor novo endereço próprio |
| ▼ |  | ▼ |
| Banco de dados, login, administrador e arquivos próprios |  | Banco de dados, login, administrador e arquivos próprios |
| ▲ |  | ▲ |
| Origem dos dados Aranda atual (sincronização automática) |  | Origem dos dados Aranda do setor ou planilha Excel |

## 2.2 O que é igual, o que é separado e o que é configurável

| Grupo | Itens |
| --- | --- |
| Igual nos dois setores | Telas, funcionalidades, cálculo dos bancos de horas, layout do Book e dos e-mails (identidade Sonda), melhorias e correções. |
| Separado por setor | Dados, usuários e login, administrador, permissões, arquivos anexados, agendamentos e fluxo de envio de e-mail. |
| Configurável por setor | Códigos de resolução e filtros de contagem (tela Regras de contagem), de-para de grupos, produtos e módulos, ramos de atividade, regras de validação e quais telas cada grupo de usuários enxerga. |

Isolamento total: os ambientes não se comunicam. Um usuário do setor novo não tem como ver, nem por erro de configuração, um dado do setor atual, porque esse dado está em outro banco de dados.

# 3. Fluxos

## 3.1 Acesso do usuário

- O usuário acessa o endereço do seu setor.

- Faz login com o usuário criado pelo administrador do seu setor.

- Vê só as telas liberadas para o seu grupo de usuários.

- Todas as informações exibidas, geradas e enviadas (telas, Book, Saldo Parcial, e-mails) são só do seu setor.

## 3.2 Entrada de dados do setor novo

A origem ainda não está definida. O sistema aceita as duas opções sem mudar o restante, porque ambas gravam nas mesmas tabelas, com os mesmos campos que o setor atual usa:

| Opção 1: Aranda do setor sincronização automática, igual à de hoje |  | Opção 2: Planilha Excel tela de importação, com modelo de planilha padrão |
| --- | --- | --- |
| ▼ |  | ▼ |
| Validação valores conferidos com as configurações do setor; reimportação atualiza a linha em vez de duplicar |  |  |
| ▼ |  |  |
| Tabelas de apontamentos, tickets e requerimentos mesma estrutura do setor atual |  |  |
| ▼ |  |  |
| Regras de contagem do setor + motor de bancos de horas decide o que entra em cada banco e calcula os saldos |  |  |
| ▼ |  |  |
| Telas, Book, Saldo Parcial e e-mails |  |  |

## 3.3 Manutenção: uma alteração, dois ambientes

| Alteração feita uma única vez melhoria, correção ou tela nova |  |  |
| --- | --- | --- |
| ▼ |  |  |
| Testes automáticos a publicação só segue se todos passarem |  |  |
| ▼ |  |  |
| Publicação automática telas e funções são atualizadas nos dois ambientes |  |  |
| ▼ |  | ▼ |
| Banco do setor atual estrutura atualizada pela automação |  | Banco do setor novo estrutura atualizada pela automação |

A única tarefa que se repete por ambiente é atualizar a estrutura do banco de dados. Por isso a implantação inclui uma automação que aplica a mesma atualização nos dois bancos e avisa se um deles falhar. Sem ela, cada atualização teria de ser aplicada à mão duas vezes, e um banco poderia ficar desatualizado.

## 3.4 Implantação do ambiente novo

- Criar o banco de dados do setor novo e aplicar a estrutura atual (sem os dados do setor atual).

- Ajustar os dois pontos ainda ligados ao ambiente atual (script de publicação das funções e uma configuração de armazenamento).

- Ligar a automação que atualiza os dois bancos.

- Publicar as funções do servidor no ambiente novo.

- Criar o endereço do setor novo na hospedagem, apontando para o novo banco.

- Registrar telas e permissões, criar o administrador do setor e os cadastros iniciais.

- Configurar a origem dos dados (sincronização com o Aranda do setor ou importação de Excel).

- Homologar com o setor novo antes de liberar o uso.

# 4. Pedidos específicos de um setor

Como os dois setores usam o mesmo sistema, uma mudança feita para um chega ao outro. Quando um setor pede algo que o outro não tem, o recurso entra no sistema para os dois, mas fica ligado só no ambiente que pediu. A forma depende do tipo de pedido:

| Tipo de pedido | Exemplo | Como atender só um setor |
| --- | --- | --- |
| Tela nova | O setor novo quer um relatório que o atual não usa | A tela entra no sistema, mas só é registrada no banco do setor que pediu. No outro setor ela não aparece, nem digitando o endereço. |
| Regra ou validação diferente | Outros códigos de resolução, outro campo obrigatório | Vira parâmetro em tela de configuração, como a tela Regras de contagem. Cada setor preenche do seu jeito. |
| Comportamento extra numa tela existente | Uma coluna a mais, um botão, um passo a mais | Uma chave de ligar e desligar o recurso, controlada pela equipe de desenvolvimento. Fica ligada no ambiente que pediu e desligada no outro. |

## 4.1 Quem pode habilitar um recurso

O administrador de cada setor libera as telas para os grupos de usuários, mas só as telas que já existem no banco do seu setor. Ele não consegue criar o registro de uma tela: isso exige acesso direto ao banco, que fica com a equipe de desenvolvimento. Por isso, o que decide se o outro setor pode habilitar uma tela é onde o registro dela é feito:

| Onde a tela é registrada | O administrador do outro setor consegue habilitar? |
| --- | --- |
| Na atualização comum, aplicada nos dois bancos | Sim. A tela aparece na lista de permissões dele, e ele libera. |
| Num registro feito só no ambiente que pediu | Não. A tela não existe no banco dele, e o acesso é negado mesmo digitando o endereço. |

A regra fica assim: a estrutura (tabelas e funções) vai sempre para os dois bancos, para que continuem iguais e a automação de atualização funcione. Já o registro de uma tela ou recurso exclusivo fica fora da atualização comum: a equipe de desenvolvimento faz esse registro só no ambiente que pediu.

## 4.2 Dois níveis de controle

| Nível | Exemplos | Quem controla |
| --- | --- | --- |
| O que o setor tem | Telas e recursos exclusivos | Só a equipe de desenvolvimento, sem tela de edição no sistema |
| Como o setor usa | Regras de contagem, de-para, permissões dos usuários | O administrador do setor, pelas telas de configuração |

Assim, o administrador configura tudo o que é do seu setor, mas não liga o que não foi liberado para ele. O acesso ao painel do banco de dados de cada ambiente fica só com a equipe de desenvolvimento, porque quem tem esse acesso passa por cima de qualquer controle.

## 4.3 Cuidados para não virar dois sistemas

- Nunca uma cópia do sistema por setor. Duas versões voltariam ao problema de alterar tudo duas vezes e, com o tempo, não daria mais para juntá-las.

- Antes de atender um pedido específico, verificar se ele também serve ao outro setor. Muitas vezes serve, e aí vira configuração para os dois.

- Preferir configuração editável a ajuste na hospedagem. A configuração muda sem nova publicação. Um ajuste na hospedagem exige publicar de novo.

- Limite do modelo: se os pedidos específicos virarem a maioria, ou mudarem a forma como o sistema calcula (por exemplo, outro modelo de banco de horas), os setores deixaram de querer o mesmo produto, e a decisão de separação deve ser revista.

# 5. Custos

## 5.1 Infraestrutura mensal

Há dois jeitos de contratar o ambiente novo. No cenário A, ele fica na mesma conta usada hoje e aproveita as assinaturas já pagas. No cenário B, o setor novo tem conta própria, útil se a despesa precisar ir para outro centro de custo.

| Item | Cenário A: mesma conta | Cenário B: conta separada |
| --- | --- | --- |
| Supabase (banco de dados, login, arquivos) | US$ 10: um servidor Micro para o novo banco. A assinatura Pro (US$ 25) já é paga e passa a ser compartilhada. | US$ 25: nova assinatura Pro, que já inclui o servidor Micro. |
| Vercel (hospedagem e geração de PDF) | US$ 0: novo projeto no mesmo time, sem novo usuário. O consumo entra no crédito mensal incluído. | US$ 20: nova assinatura Pro com 1 usuário. |
| Sincronização com o Aranda (se for a origem) | US$ 0: segunda instância no servidor interno atual e túnel Cloudflare sem custo. | US$ 0: mesmo arranjo. |
| Envio de e-mail (Power Automate) | US$ 0, se reaproveitar o fluxo e a licença atuais. | A verificar com a TI (ver premissas). |
| Total mensal | ≈ US$ 10 | ≈ US$ 45 |
| Total anual | ≈ US$ 120 | ≈ US$ 540 |

## 5.2 Se o volume crescer

Um setor novo começa sem histórico e tende a caber no servidor Micro no primeiro ano. Se o uso crescer, o servidor do banco pode ser ampliado a qualquer momento:

| Tamanho do servidor | Memória | Custo mensal (por banco) |
| --- | --- | --- |
| Micro | 1 GB | US$ 10 |
| Small | 2 GB | US$ 15 |
| Medium | 4 GB | US$ 60 |

Consumo acima do incluído no plano Pro do Supabase (no cenário A, a cota é compartilhada pelos dois ambientes):

| Recurso | Incluído | Excedente |
| --- | --- | --- |
| Transferência de dados | 250 GB/mês | US$ 0,09 por GB |
| Tamanho do banco | 8 GB por banco | US$ 0,125 por GB |
| Arquivos (anexos, PDFs) | 100 GB | US$ 0,0213 por GB |
| Execuções de funções do servidor | 2 milhões/mês | US$ 2 por milhão |

Na Vercel, o plano Pro inclui US$ 20/mês de crédito de uso. A geração de PDFs do setor novo consome desse crédito, e só o que passar dele é cobrado. Os dois serviços permitem definir limite de gastos e alertas para evitar surpresas.

## 5.3 Esforço de implantação (custo único)

Estimativa preliminar para um desenvolvedor, em dias úteis:

| Atividade | Dias úteis | Observação |
| --- | --- | --- |
| Automação de atualização dos dois bancos e das funções | 2 a 3 | Necessária nos dois cenários |
| Separar a estrutura dos dados do setor atual e ajustar scripts | 1 a 2 |  |
| Criação e configuração do ambiente | 1 a 2 | Banco, hospedagem, telas, administrador |
| Sincronização com o Aranda do setor | 2 a 3 | Só se a origem for Aranda |
| Importador de Excel | 8 a 12 | Só se a origem for Excel. Inclui levantamento dos campos, modelo de planilha, validação, tela e testes |
| Homologação com o setor novo | 3 a 5 | Junto com o setor |
| Total com origem Aranda | 9 a 15 |  |
| Total com origem Excel | 15 a 24 |  |

## 5.4 Custo operacional recorrente

- Atualizações do sistema: com a automação, nenhum esforço extra. Sem ela, cada atualização de banco seria aplicada duas vezes.

- Administração: o administrador do setor novo cuida dos próprios usuários e permissões.

- Acompanhamento: passam a ser dois ambientes para monitorar (falhas de sincronização, de importação e de envio).

# 6. Riscos e como evitar

| Risco | Como evitar |
| --- | --- |
| Um banco ficar com uma atualização a menos que o outro | Automação que aplica nos dois e interrompe a publicação se um falhar |
| Regras do setor atual chegarem ao setor novo pelo código | Regra "diferença é configuração", conferida na revisão de cada entrega |
| Planilha importada com erro ou linhas duplicadas | Validação antes de gravar e chave única por linha |
| Custo crescer sem controle | Limite de gastos e alertas de uso no Supabase e na Vercel |

# 7. Premissas e fontes

- Preços em dólar, sem impostos nem conversão cambial, consultados em 16/10/2026 nas páginas oficiais supabase.com/pricing e vercel.com/pricing. Os fornecedores podem alterá-los.

- A sincronização com o Aranda pressupõe que o servidor interno atual comporta uma segunda instância do serviço.

- Os e-mails saem por um fluxo do Power Automate acionado por chamada HTTP, que é um recurso premium. Se o setor novo tiver fluxo próprio, o responsável pelo fluxo pode precisar de licença Premium. A confirmar com a TI.

- As estimativas de esforço são preliminares, para um desenvolvedor, e serão refinadas quando a origem dos dados for definida.

# 8 - Layout de Integração —Supabase

Visão geral

O Sonda Lyze recebe os dados do Aranda em 5 tabelas do Supabase.

| Tabela no Supabase | Origem no SQL Server | Alimenta |
| --- | --- | --- |
| apontamentos_aranda | AMSapontamento (+ exclusões de AMSTarefas_Eliminadas) | Banco de horas, books, inconsistências |
| apontamentos_tickets_aranda | AMSticketsabertos | Books, requerimentos, inconsistências |
| pesquisas_satisfacao | AMSpesquisa | Pesquisas de satisfação, elogios |
| especialistas | AMSespecialistas | Cadastro de analistas |
| codigo_resolucao_modificacoes_aranda | AMScodigoresolucao_Modificacao | Inconsistências (troca de código) |

Layout campo a campo

O campo mais importante é o nome da organização: org_us_final (apontamentos), organizacao (tickets) e empresa (pesquisas) precisam ser iguais ao nome completo da empresa cadastrado no Sonda Lyze. Um espaço a mais, um acento diferente ou a troca de maiúsculas nas pesquisas fazem os dados do cliente não aparecerem. Isso por conta do Aranda não disponibilizar um ID para empresa.

Informativos (exibidos em planilhas ou sem uso hoje): tipo_chamado fora da lista, categoria, causa_raiz, solicitante, us_final_afetado, data_abertura, data_fechamento, data_ult_modificacao, caso_estado, descricao_tarefa, tempo_gasto_segundos, analista_caso, estado_tarefa, resumo_tarefa, grupo_tarefa, problema, log. Controle da integração: id_externo, origem, data_ult_modificacao_geral, data_ult_modificacao_tarefa, source_updated_at, synced_at.

Códigos de resolução que consomem horas — cada variação de espaço em Banco=S |SLA=N é um código diferente:

- Alocação · Alocação (Banco=S |SLA=N) · Alocação (Banco=S| SLA=N)

- Alocação - T&M · Alocação - T&M Banco de Horas (Banco=S |SLA=N) · Alocação - T&M (Banco=S| SLA=N)

- AMS SAP · AMS SAP (Banco=S |SLA=S) · AMS SAP (Banco=S| SLA=S)

- Aplicação de Nota / Licença - Contratados · Aplicação de Nota / Licença (Banco=S |SLA=N)

- Consultoria, Consultoria - Banco de Dados, Consultoria - Nota Publicada, Consultoria - Solução Paliativa — cada um puro e com (Banco=S |SLA=S) e (Banco=S| SLA=S)

- Dúvida · Dúvida (Banco=S |SLA=N)

- Erro de classificação na abertura · (Banco=S |SLA=N) · (Banco=S| SLA=N)

- Erro de programa especifico (SEM SLA) · Erro de programa especifico (Banco=S |SLA=N) · Erro de programa especifico (Banco=S| SLA=N)

- Levantamento de Versão / Orçamento · Levantamento de Versão / Orçamento (Banco=S |SLA=N) · Levantamento de Versão /Orçamento (Banco=S |SLA=N)

- Monitoramento DBA · Monitoramento DBA (Banco=S |SLA=N)

- Nota Publicada · Nota Publicada (Banco=S |SLA=N) · Nota Publicada (Banco=S| SLA=N)

- Parametrização / Cadastro · Parametrização / Cadastro (Banco=S |SLA=N)

- Parametrização / Funcionalidade · (Banco=S |SLA=N) · (Banco=S| SLA=N)

- Validação de Arquivo · (Banco=S |SLA=N) · (Banco=S| SLA=N)

apontamentos_tickets_aranda

Campos críticos:

| Coluna | Tipo | Origem (SQL Server) | Valor esperado | Uso no sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| organizacao | varchar(100) | Organizacao | Igual ao nome completo da empresa (sem diferenciar maiúsculas) | Liga o ticket ao cliente |
| nro_solicitacao | varchar(50), único | Nro_Solicitacao | Só o número | Chave; liga a apontamentos, pesquisas e trocas de código |
| cod_tipo | varchar(50) | Cod_Tipo | Incidente, Solicitação ou Problema | Problema fica fora do book; SLA só para Incidente |
| status | varchar(50) | Status | Open, Hold, In Progress, Acknowledged, Resolved, Problem-Fixed, Closed, Cancelled | Abertos, fechados (Closed), backlog e inconsistências |
| caso_pai | varchar(100) | Caso_Pai | SIM para o chamado principal | Só SIM entra nos cards do book |
| nome_grupo | varchar(100) | Nome_grupo | Grupo de atendimento do cliente | Exclui grupos de projeto/fábrica; consumo só para os grupos AMS APL / ATENDIMENTO / T&M |
| item_configuracao | varchar(200) | Item_Configuracao | Diferente de 000000 - PROJETOS APL; 999999... gera alerta | Elegibilidade e inconsistências |
| cod_resolucao | varchar(50) | Cod_Resolucao | Mesma lista dos apontamentos | SLA e consumo por ticket |
| tds_cumprido | varchar(50) | Tds_Cumprido | TDS Vencido quando o prazo estourou | Indicador de SLA do book |
| data_abertura | timestamptz | Data_Abertura | Data de abertura | Abertos no mês, backlog, aging |
| data_fechamento | timestamptz | Data_Fechamento | Data de fechamento | Fechados no mês, SLA, consumo |
| data_solucao | timestamptz | Data_Solucao | Data da solução | Validação do texto da solução |
| solucao | text | Solucao | Texto com CENÁRIO, CAUSA, SOLUÇÃO PALIATIVA, SOLUÇÃO DEFINITIVA e PREVENÇÃO | Inconsistência se faltar algum título |
| data_ultima_nota_publica | timestamptz | data_ultima_nota_publica | Data da última nota pública | Alerta de chamado sem atualização há 16 dias |
| nome_responsavel | varchar(100) | Nome_responsavel | Nome igual ao cadastro de especialistas | Responsável nas inconsistências |
| ticket_externo | varchar(100) | Ticket_Externo | Número do chamado no sistema do cliente | Exibido no book e nos requerimentos |

Informativos: empresa, cliente, categoria, solicitante, prioridade, resumo, descricao, numero_pai (planilhas do book) e usuario_final, autor, urgencia, impacto, chamado_reaberto, criado_via, relatado, causa_raiz, ultima_modificacao, datas de entrega/aprovação/nota/comentário, campos de TDA/TDS além de tds_cumprido, tempos gastos, total_orcamento, log (sem uso hoje). Controle: data_ultima_modificacao, source_updated_at, synced_at.

pesquisas_satisfacao

Campos críticos:

| Coluna | Tipo | Origem (SQL Server) | Valor esperado | Uso no sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| empresa | text, obrigatório | Empresa | Idêntico ao nome completo da empresa, inclusive maiúsculas | Liga a pesquisa ao cliente no book |
| cliente | text, obrigatório | Cliente | Nome do cliente; não pode conter -AMS | Com -AMS, a pesquisa vai para SONDA INTERNO |
| nro_caso | text | Nro_Caso | Igual ao nro_solicitacao do ticket | Chave; liga ao ticket |
| data_fechamento | timestamptz | Data_Fechamento | A partir de 01/01/2026 | Mês do book |
| data_resposta | timestamptz | Data_Resposta | Preenchida quando o cliente responde | Define se foi respondida |
| resposta | text | Resposta | Muito Satisfeito, Satisfeito, Neutro, Insatisfeito, Muito Insatisfeito (ou 1 a 5) | Satisfação, plano de ação, elogios |
| comentario_pesquisa | text | Comentario_Pesquisa | Texto livre | Com comentário, a pesquisa vai para análise |
| tipo_caso | text | Tipo_Caso | Incidente ou outro tipo; PM fica fora do book | Incidente × requisição |
| grupo | text | Grupo | Mesmas exclusões de grupo dos tickets | Elegibilidade no book |
| prestador | text | Prestador | Nome do analista igual ao cadastro de especialistas | Ranking de elogios por analista |

Informativos: categoria, email_cliente, solicitante, ano_abertura, mes_abertura (filtros de tela), servico, pergunta, descricao (planilha) e nome_pesquisa, autor_notificacao, estado, pesquisa_recebida, sequencia_pergunta, data_ultima_modificacao, log (sem uso hoje). Preenchidos pelo sistema: origem, id_externo, status, autor_nome.

especialistas

| Coluna | Tipo | Origem (SQL Server) | Valor esperado | Uso no sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nome | text, obrigatório | user_name | Mesmo nome usado em Analista_Tarefa, Nome_responsavel e Prestador | Chave de correspondência com chamados e pesquisas |
| email | text | user_email | E-mail corporativo | Chave da integração e envio de e-mails |
| status | ativo / inativo | user_active | 1 = ativo | Só ativos aparecem nas seleções |

Os demais campos (codigo, telefone, cargo, departamento, empresa, especialidade, nivel, observacoes) chegam vazios pela integração.

codigo_resolucao_modificacoes_aranda

| Coluna | Tipo | Origem (SQL Server) | Valor esperado | Uso no sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| item_id | text, obrigatório | item_id | Número do chamado, igual ao nro_solicitacao | Liga a troca ao ticket |
| created | timestamptz, obrigatório | created | Data e hora da troca | Mês da troca |
| old_value | text | old_value | Código anterior, com Banco=S ou Banco=N | Detecta troca de banco de horas |
| new_value | text | new_value | Código novo, com Banco=S ou Banco=N | Detecta troca de banco de horas |

Regras de carga

| Tabela | Como o registro entra | Quando é atualizado | Quando sai |
| --- | --- | --- | --- |
| apontamentos_aranda | Inclusão por id_externo | Quando data_ult_modificacao_geral da origem é mais recente | Quando a tarefa aparece em AMSTarefas_Eliminadas |
| apontamentos_tickets_aranda | Inclusão por nro_solicitacao | Quando a última modificação ou a última nota pública é mais recente | Nunca |
| pesquisas_satisfacao | Inclusão única por nro_caso | Só data_resposta, resposta e comentario_pesquisa, enquanto a pesquisa está pendente e sem resposta | Nunca |
| especialistas | Inclusão ou atualização por e-mail | A cada execução (nome e status) | Fica inativo se sumir da origem |
| codigo_resolucao_modificacoes_aranda | Inclusão por chamado + data da troca | Não muda depois de gravado | Nunca |

- Frequência: a sincronização roda pelo agendamento da tela Rotinas Automáticas ou manualmente, sempre na ordem pesquisas → especialistas → apontamentos → tickets → código de resolução → inconsistências.

- Campos preenchidos pelo sistema: id, id_externo, origem (sql_server), autor_nome, source_updated_at, synced_at, created_at, updated_at e o status inicial das pesquisas (pendente). O cliente não informa esses campos.

- Antes de o cliente entrar: a empresa precisa estar cadastrada no Books SND com o nome completo exatamente igual ao nome da organização no Aranda.